PRE-FINAL · OWNER REVIEW

# Итоговая матрица production-приёмки

MagicMusicCRM 1.5.1+181 · 100 утверждённых сценариев

Дата снимка: 12 августа 2026

Production-кандидат: Client 1.5.1+181 · Server b04f177

Источник: docs/audits/v7-owner-production-mega-uat-result.md

Назначение: форма покомпонентной приёмки владельцем

Документ не является финальной подписью. Технических PENDING нет, но 90 строк остаются PARTIAL до production owner-UAT. Пустое решение владельца не считается PASS.

# Текущий технический снимок

| PASS | PARTIAL | PENDING | FAIL | BLOCKED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | 0 | 0 | 0 |

# Как заполнять

- Для каждой строки отметить ровно одно решение: PASS, FAIL или BLOCKED.

- Поставить инициалы и дату напротив каждой проверенной строки.

- Для FAIL/BLOCKED приложить номер дефекта и краткое воспроизведение.

- Подписывать общий итог только после заполнения всех 100 строк.

# Границы документа

Технический статус отражает автоматизированные и локальные доказательства на дату снимка. Решение владельца фиксирует фактическое поведение production Release с реальными ролями и данными.

# Матрица решений владельца · 1/7

Отметьте один итог в четвёртой колонке и заполните инициалы/дату. Подробные evidence-ссылки остаются в исходной Markdown-матрице.

| ID | Сценарий | Тех. статус | Решение владельца | Инициалы / дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-000 | Зафиксировать commit, образы, миграции и hashes | PASS | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-001 | Backup, пробный restore, начальные counts | PASS | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-002 | Release, production API, тёмная тема, реальные данные | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-003 | ID-ledger и каталог evidence без секретов | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-010 | Вход `magic1..5`, роли и навигация | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-011 | Relogin Client↔Director и Teacher↔Admin | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-012 | 10 вкладок и связанные маршруты | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-013 | Android Back, клавиатура, safe areas | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-020 | Категории: создание, порядок, архив | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-021 | Все 16 типов полей Lead/Student | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-022 | Ширины 1/3, 1/2, 1/1 и размещение | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-023 | Одиночные/множественные варианты полей | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-024 | Обязательные системные и UAT-поля | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-025 | Длительность занятия и настройки расписания | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-026 | Этапы/переходы Lead и Student | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |

# Матрица решений владельца · 2/7

Отметьте один итог в четвёртой колонке и заполните инициалы/дату. Подробные evidence-ссылки остаются в исходной Markdown-матрице.

| ID | Сценарий | Тех. статус | Решение владельца | Инициалы / дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-027 | 7 списаний и 5 правил оплаты преподавателю | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-028 | Draft → preview → publish → realtime → rollback | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-029 | Branch override и RBAC конфигурации | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-030 | Создать/изменить филиал и увидеть во всех селекторах | PASS | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-031 | 3 аудитории, изменение и удаление свободной | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-032 | Часы филиала и закрытый день | PASS | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-033 | 3 преподавателя, дисциплины, ставки, филиалы, графики | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-034 | Сотрудники, роли и app users | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-035 | Capability Manager и realtime-инвалидация | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-036 | Группа с преподавателем/филиалом/аудиторией | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-040 | Создать Lead с обязательными данными | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-041 | Посимвольный поиск, фильтры и карточка | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-042 | Статусы, ответственный, история и причины | PASS | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-043 | Duplicate → merge → undo | PASS | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-044 | Подписанный webhook и idempotency | PASS | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |

# Матрица решений владельца · 3/7

Отметьте один итог в четвёртой колонке и заполните инициалы/дату. Подробные evidence-ссылки остаются в исходной Markdown-матрице.

| ID | Сценарий | Тех. статус | Решение владельца | Инициалы / дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-045 | Пробное занятие из Lead | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-046 | Задача по Lead и закрытие Admin | PASS | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-047 | Конкурентная конверсия Lead → Student | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-050 | Длинная desktop-карточка и mobile tabs | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-051 | Основные поля, staff note и комментарии | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-052 | Представитель, плательщик, family и linked user | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-053 | Дополнительные поля внутри Overview | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-054 | Ученик и плательщик в группе | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-060 | Три статуса оплаты (`Проведён, ожидает подтверждения`) и долг | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-061 | Наличные/безналичные, реквизиты и автор | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-062 | Каталог 12×60/30000 и альтернативный пакет | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-063 | Покупка абонемента со своего счёта | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-064 | Покупка со счёта другого клиента | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-065 | Рассрочка с полным резервом и частями | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-066 | Долг/pending/paid/переплата/остатки | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |

# Матрица решений владельца · 4/7

Отметьте один итог в четвёртой колонке и заполните инициалы/дату. Подробные evidence-ссылки остаются в исходной Markdown-матрице.

| ID | Сценарий | Тех. статус | Решение владельца | Инициалы / дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-067 | Замена активного абонемента | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-068 | Отмена абонемента и возврат | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-069 | Сторно unpaid/pending/paid и exclusion | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-06A | Корректировка/возврат счёта и повтор | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-070 | Предпочтительное расписание | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-071 | Индивидуальный Plan на несколько дней | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-072 | Групповой Plan и participant subscriptions | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-073 | Полная canonical conflict matrix и редактируемый конфликтный Plan | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-074 | Active/ended планы и завершение | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-075 | Tray, cursor и authoritative markers | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-076 | Скрывать чужие и независимо отмечать target | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-080 | Обязательные settlement/pay choices | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-081 | Все 5 правил teacher pay | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-082 | Абонемент по умолчанию и личный счёт | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-083 | Пробное и бесплатное занятия | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |

# Матрица решений владельца · 5/7

Отметьте один итог в четвёртой колонке и заполните инициалы/дату. Подробные evidence-ссылки остаются в исходной Markdown-матрице.

| ID | Сценарий | Тех. статус | Решение владельца | Инициалы / дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-084 | Реальное ожидание completion worker | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-085 | `Конфликт` и `Исправить расчёт` при ошибке worker | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-086 | Post-completion correction/reschedule с reversal и successor | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-087 | Group common + per-client override | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-090 | Перенос через форму без drag-and-drop | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-091 | Подмена преподавателя и аудитории | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-092 | Все one-time/recurring conflict entry points | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-093 | Два Manager бронируют один слот | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-094 | Отмена применимыми типами | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-095 | Единая Lesson во всех представлениях | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-100 | Staff note и скрытие от Client/Teacher | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-101 | Hidden/share-with-teacher комментарии | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-102 | All-day/interval задачи и reminder | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-103 | Admin board: Мои+Сегодня, scopes, close | PASS | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-104 | ДЗ с файлом из Прогресса | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |

# Матрица решений владельца · 6/7

Отметьте один итог в четвёртой колонке и заполните инициалы/дату. Подробные evidence-ссылки остаются в исходной Markdown-матрице.

| ID | Сценарий | Тех. статус | Решение владельца | Инициалы / дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-105 | Operational history авторов/причин | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-110 | Direct chat: text/image/file/voice | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-111 | Group/channel permissions/lifecycle | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-112 | Lead/task/lesson notifications | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-113 | Teacher rates, accrual, payout, stats, CSV | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-114 | Expenses и finance RBAC | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-115 | Data quality и deletion request | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-116 | Loading/empty/error/forbidden/retry UI | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-120 | Общие period/branch filters | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-121 | Manager без school finance | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-122 | XLSX OOXML и сверка строк/сумм | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-123 | Поиск Lead/Student/teacher/room/lesson | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-130 | Double-submit/idempotency mutations | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-131 | Обрыв сети, сохранение формы и Retry | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-132 | Stale expectedVersion и recovery | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |

# Матрица решений владельца · 7/7

Отметьте один итог в четвёртой колонке и заполните инициалы/дату. Подробные evidence-ссылки остаются в исходной Markdown-матрице.

| ID | Сценарий | Тех. статус | Решение владельца | Инициалы / дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-133 | Полная actor matrix private routes | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-134 | Full tests/build/migrations/clean schema | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-135 | Health, constraints, reconcile, workers, logs | PASS | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-140 | Client Android persona | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-141 | Teacher Android persona | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-142 | Admin Windows persona | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-143 | Manager Windows persona | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-144 | Director Windows persona | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-145 | Архивация завершает recurring work и сохраняет историю | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |
| UAT-146 | Итоговый DOCX и подпись владельца | PARTIAL | PASS / FAIL / BLOCKED | ________ ________ |

# Итоговая подпись

Заполняется владельцем после завершения всех строк и сверки приложенных доказательств.

Итог PASS: ____________________________________________________________

Итог FAIL: ____________________________________________________________

Итог BLOCKED: ____________________________________________________________

Открытые дефекты / ссылки: ____________________________________________________________

Решение о выпуске: ____________________________________________________________

Подтверждаю, что все 100 сценариев проверены в production Release, решения по строкам зафиксированы, а указанный итог соответствует фактической приёмке.

Владелец / ФИО: ____________________________________________________________

Подпись: ____________________________________________________________

Дата: ____________________________________________________________